Z á p i s n i c a

zo stretnutia k záchrane nadzemnej časti podzemného priestoru

v Marianskom údolí

Dátum: 
8. júl 2010 o 19.oo hod.

Miesto: 
Rímskokatolícky farský úrad v Marianke

Prítomní: 
Ing. Viliam Bolgáč, starosta obce Marianka
doc. PhDr. Ján Sand, PhD., predseda Spolku Permon Marianka
Jozef Kráľ, výkonný tajomník Spolku Permon Marianka
p. Augustín Juraj Kardoš, správca RKFÚ v Marianke
PhDr. Ivo Štassel, Mestský pamiatkový úrad v Bratislave
doc. Dušan Králik, vedúci Katedry výtvarnej tvorby STU Bratislava
Ing. Milan Kopačka, poslanec Obecného zastupiteľstva v Marianke

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sprostredkoval starosta obce na základe iniciatívy Spolku Permon Marianka a záverov stretnutia, ktoré sa konalo 30. 6. 2010 v priestoroch Obecného úradu v Marianke.
      Predmetom stretnutia boli otázky spojené so zabezpečením vstupnej nadzemnej časti podzemného priestoru pochádzajúceho z ťažby bridlice, do ktorej vstup sa nachádza na parcele č. 824/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Marianka  v Marianskom údolí v blízkosti III. marianskej kaplnky. V „Evidencii pamätihodností Obce Marianka“ je podzemná a nadzemá časť zapísaná spoločne ako „podzemný priestor“.
    Zúčastnení si vzájomne vymenili svoje názory a spoločne potvrdili záujem

v rámci svojich možností a kompetencií podielať sa  na  záchrane  pravdepodobne  najstaršieho banského  diela v Marianke a jediného zachovalého banského diela na ťažbu bridlice banským spôsobom na Slovensku.

Po vzájomnej diskusii a prehliadke v teréne sa prijímajú tieto opatrenia s rozdelením do dvoch etáp::

1.etapa - diagnostika problémov klenutého priestoru  (obhliadka; návrh sanácie; kroky voči stavebnému úradu a pamiatkovému úradu) a jeho statické zabezpečenie (realizácia);

- oprávnenou osobou vykonanie obhliadky statického zabezpečenia nadzemnej časti podzemného priestoru

zabezpečí:  p. Augustín Juraj Kardoš, správca RKFÚ v Marianke

-   na základe statického prieskumu spracovať príslušnú dokumentáciu

s návrhom opatrení
           pripraví:  statik

2.etapa - vypracovanie návrhu na portál (konzultácie architekta so zástupcami fary, Spolku Permon Marianka, stavebného a pamiatkového úradu)

a realizácia portálu (predpokladaný termín ukončenia: do konania zasadnutia Rady Združenia banských spolkov a cechov Slovenska v Marianke,

18. 11. 2010).

  - portál na uzatvorenie vstupu by mal mať taký vzhľad, aby zapadol do prostredia a nerušil celkový vzhľad okolitých prícestných mariánskych kaplniek, zvýrazňoval a zachoval charakter vstupu do podzemného priestoru. Uzatvorenie portálu mrežovou, resp. plnou výplňou je nutné konzultovať s odborníkom na sanáciu vlhkostných pomerov.

- Stavebnému úradu v Marianke ohlásiť vykonanie stavebných úprav

ako drobnú stavbu podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

zabezpečí: p. Augustín Juraj Kardoš, správca RKFÚ v Marianke

Odborný pamiatkový dohľad nad vlastnou realizáciou stavby bude vykonávať PhDr. Ivo Štassel.

Podpisy:

Ing. Viliam Bolgáč                                  …..........................................

      doc. PhDr. Ján Sand, PhD.                    …..........................................

      Jozef Kráľ                                               …..........................................

      p. Augustín Juraj Kardoš                       ….........................................

PhDr. Ivo Štassel                                     …..........................................

      doc. Dušan Králik                                   …..........................................

      Ing. Milan Kopačka                                …..........................................

Zapísal:

Jozef Kráľ, výkonný tajomník Spolku Permon Marianka

Koncept zápisnice bude zaslaný na vyjadrenie, doplnenie alebo úpravu všetkým prítomným e-mailom dňa 9. 7. 2010 prostredníctvom starostu obce. Koncept bol doplnený o návrhy PhDr. Štassela, obdržané prostredníctvom obce Marianka 13.7.2010.